СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

девятой сессии

От 14 ноября 2011 года               с. Красноселье                         № 61

О проекте долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельсовета на 2011-2020 годы»

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011 г. № Пр-701, повышения эффективности использования организациями коммунального комплекса ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Совет депутатов Красносельского сельсовета решил:

- Принять проект Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельсовета на 2012-2020 годы, согласно приложения № 1 (прилагается).

- Обсудить предложенный проект Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельсовета на 2011-2020 годы на Публичных слушаниях 14 декабря 2011 г. в 11-30 часов в здании администрации Красносельского сельсовета.

- Направить решение главе Красносельского сельсовета для подписания и опубликования в Информационном бюллетене Красносельского сельсовета.

Глава Красносельского сельсовета                                         Н.А.Хмелев

ПРИНЯТ

Решением № 61

9 сессии (четвертого созыва)

Совета депутатов

Красносельского сельсовета

от 14.11.2011 года

Приложение №1

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельсовета на 2011-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2.Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 3.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» 4.Устав Красносельского сельсовета. |
| Заказчик Программы | Администрация Красносельского сельсовета |
| Разработчик Программы |  |
| Цель Программы | - Повышение качества коммунальных услуг - Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры - Улучшение экологической ситуации на территории рабочего поселка - Увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | - Повышение эффективности функционирования коммунальных систем - Развитие системы коммунальной инфраструктуры Красносельского сельсовета, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития в соответствии с документами территориального планирования, - определение существенных условий и технико-экономических параметров, подлежащих включению в технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Красносельского сельсовета. - Снижение уровня износа систем коммунальной инфраструктуры - Проведение мероприятий по ресурсосбережению с установкой приборов учета коммунальных ресурсов - Улучшение экологической ситуации на территории Красносельского сельсовета - Обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельсовета - Определение источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - Проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на подключение и надбавки к тарифам на соответствующие услуги |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2020 годы |
| Важнейшие целевые показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - устранение критического уровня износа основных фондов и снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры По системам водоснабжения: сокращение количества ветхих сетей, нуждающихся в замене По системам теплоснабжения: сокращение количества ветхих сетей, нуждающихся в замене сокращения уровня износа оборудования котельных сокращение обоснованного уровня потерь тепловой энергии |
| Основные направления реализации мероприятий | - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем - Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Красносельского сельсовета Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2011-2020 годах составит 136,826 млн. рублей: Всего по программе; Из них (средства областного бюджета); Из них (средства муниципального образования). 2011 год –2,035 млн. рублей;; 0,842 млн. руб.; 0,981 млн. руб.. 2012 год –5,116 млн. рублей;; 2,482 млн. руб.; 1,280 млн. руб.. 2013 год –9,464 млн. рублей;; 6,872 млн. руб.; 0,692 млн. руб.. 2014 год- 18,371 млн. рублей;; 14,396 млн. руб.; 1,829 млн. руб.. 2015 год –18,978 млн. рублей;; 15,183млн. руб.; 2,291 млн. руб.. 2016 год –17,994млн. рублей;; 14,396 млн. руб.; 1,799млн. руб.. 2017 год –17,994млн. рублей;; 14,396 млн. руб.; 1,799 млн. руб.. 2018 год- 16,572 млн. рублей;; 13,258 млн. руб.; 1,657млн. руб.. 2019 год-15,150 млн. рублей;; 12,120 млн. руб.; 1,515 млн. руб.. 2020 год-15,150 млн. рублей;; 12,120 млн. руб.; 1,515млн. руб.. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельсовета на 2011-2020 годы» определяются с помощью целевых индикаторов |

- Характеристика проблемы, на решение

- которой направлена Программа

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергоресурсов.

Реализация политики энергосбережения на территории Красносельского сельсовета, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета  Красносельского сельсовета.

На сегодняшний день в целом состояние объектов коммунального хозяйства характеризуется высокой степенью износа (в среднем – 53%), что является главной проблемой, в значительной степени  влияющей на возможность обеспечения потребителей коммунальными услугами нормируемого качества, надежностью обеспечения, увеличением сверхнормативных потерь в результате хищения поставляемых энергоресурсов, а также влияет на перспективное развитие объектов коммунального хозяйства, необходимое для присоединения новых потребителей.

Кроме того, в поселковых объектах потребления коммунальных услуг на данный момент, в результате реорганизации, банкротства организаций, осуществляющих строительство, либо отсутствия возможности определения собственников объектов данных хозяйств, при наличии подключенных коммунально-бытовых потребителей на условиях транзита через вышеуказанные объекты, предприятие несет убытки, связанные с эксплуатацией выявленных и закрепленных в эксплуатацию, до определения собственника, бесхозных объектов.

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности энергетического комплекса Красносельского сельсовета, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, объектов социальной сферы и экономики.

Водоснабжение

Водоснабжение Красносельского сельсовета  осуществляется   3-мя глубоководными скважинами и двумя мелководными скважинами.  Система водоснабжения протяженностью 20,8 км. Имеются два подземных резервуара емкостью по 200 м³ каждый. Одна водонапорная башня. Необходимо строительство ещё одной водонапорной башни в поселке Малый Тебис. Лицензия на добычу подземных вод у администрации Красносельского сельсовета имеется НОВ №02176. Износ водопроводных сетей составляет 52 %. Ежегодно проводится замена водопроводных сетей в пределах

3-3,5 км. за счет бюджета Красносельского сельсовета. Из-за ветхого технического состояния водопроводов ежегодно проводятся незапланированные работы по устранению порывов на сумму от 100 до 150 тыс. руб., а также ремонты насосных станций и частая замена глубоководных насосов и прочие виды работ. Подача воды населению производится из насосных станций по водопроводным сетям d = от 90 мм.

Учет реализации воды проводится по нормативному водопотреблению и по счетчикам. За 2011 год  было реализовано воды 70,6 тыс. м3.

Дорожная сеть

Дорожная сеть Красносельского сельсовета составляет 20,06 км. 18,9 км находится в аварийном состоянии. Вся она планируется отремонтироваться до 2020 года.  Имеется ПСД на 5,5 млн рублей  на 1,3 км, требуется заказать ПСД на ремонт дорог протяженностью 18,9 км на 708 тыс. рублей. Стоимость работ в ценах 2011 года составит 106,031 млн рублей. Без участия областных целевых программ выполнить эту работу невозможно.

Теплоснабжение

На территории Красносельского сельсовета находится  пять угольных котельных. Общая протяженность тепловых сетей 1,314 км. В четырех котельных установлено по одному котлу (котельные работают без резервных котлов) при подготовке к ОС 2012/2013 года необходимо установить четыре новых котла и соответствующее оборудование. До 2020 года необходимо заменить 1,314 км теплотрасс.

Цели и задачи Программы

Целями и задачами программы является:

1.  сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги;

2. приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства;

3. повышение рыночной стоимости, экономической и энергетической эффективности, а также экологической чистоты работы коммунального муниципального имущества;

4. внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг.

Для разработки настоящей Программы были проанализированы и сравнивались с инерционным сценарием развития  2 варианта инвестиционного развития, отличающиеся по темпам реализации, механизмам поддержки, объему, динамике и структуре финансирования.

Ключевым инструментом в реализации рассматриваемых вариантов является программно-целевой метод.

Первый вариант решения проблемы предполагает, что на сегодняшний день мероприятия, предусмотренные в Программе, будут реализованы за счет средств бюджета Красносельского сельсовета. Такой вариант финансирования малоэффективен, поскольку в настоящий момент бюджет Красносельского сельсовета дотационный и не способен профинансировать мероприятия, предусмотренные в Программе. Риски при реализации этого варианта связаны, в том числе и с длительностью реализации мероприятий, предусмотренных Программой, отсутствием средств даже для начальных инвестиций, что может привести в конечном итоге к невыполнению мероприятий Программы. Следствием такого подхода будет потеря возможности улучшить качество жизни населения и облик Красносельского  сельсовета.

Второй вариант решения проблемы предполагает, что на сегодняшний день реализация Программы будет, осуществляется за счет средств областного бюджета. Такой вариант финансирования эффективен, с точки зрения финансовых возможностей областного  бюджета.

Анализ вариантов решения проблемы показывает, что наиболее эффективным является 2-й вариант, который позволяет финансово обеспечить реализацию Программы.

Реализация Программы позволит проводить государственную политику в повышении качества жизни населения за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры города.

Перечень программных мероприятий

Ввиду длительности сроков реализации и необходимости решения проблем повышение качества жизни населения и улучшения облика Красносельского сельсовета, выполнение Программы осуществляется в 2 этапа в период действия Программы 2011-2020 гг.

На первом этапе (2011-2015 г.г.) предусматривается разработка проектно-сметной документации по объектам Программы и реализация части объектов программы.

На втором этапе предусматривается строительство объектов Программы.

Этапы реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы

Планируется, что реализация Программы до 2020 года приведет к комплексному развитию Красносельского сельсовета  и даст мощный толчок всей экономике Красносельского сельсовета. Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности реализации мероприятий будет производиться путем сравнения текущих (фактических значений) показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей будут уточняться.

Оценка ожидаемой эффективности при реализации Программы

Достижение указанных показателей возможно при запланированном уровне финансирования Программы за счет средств областного, районного и поселкового бюджета.