Утверждаю: Разработано:

Глава Красносельского сельсовета Директор МУП «Красносельское ЖКХ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Евдокимова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н.Леоненко

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Мониторинг состояния объектов водоснабжения | По всем населенным пунктам | Ежеквартально | МУП «Красносельское ЖКХ» |
| 2 | Обеззараживания воды путем хлорирования | По всем населенным пунктам | По результатам лабораторных исследований - по мере необходимости | МУП «Красносельское ЖКХ» |
| 3 | Очистка резервуаров от грязи с последующей санитарной обработкой | д.Север  с.Красное | июнь 2023г.  июль 2023г. | МУП «Красносельское ЖКХ» |
| 4 | Лабораторный контроль качества воды (взятие образцов проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний) | По всем населенным пунктам | ежеквартально | МУП «Красносельское ЖКХ» |
| 5 | Ремонт сетей водопровода | По всем населенным пунктам | По мере необходимости в течении года | МУП «Красносельское ЖКХ» |
| 6 | Ремонт старых водоразборных колонок. | По всем населенным пунктам | По мере необходимости | МУП «Красносельское ЖКХ» |
| 7 | Ремонт ограждений водонапорных башен в населенных пунктах | д. Север  с. Красноселье  с.Красное  пос. Малый Тебис | 2023г.  2024г.  2025г.  2026г. | МУП «Красносельское ЖКХ» |
| 8 | Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | По всем населенным пунктам | 1 раз в год | МУП «Красносельское ЖКХ» |